

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРОВОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

 **КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

============================================================

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2022 года с. Дмитрова Гора № 106

*Об утверждении Инвестиционной программы«Очистные сооружения механической очистки в селе Дмитрова Гора Конаковского муниципального района Тверской области»*

В соответствии с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Проставлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696, и государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021 - 2026 годы, утвержденной Постановление Правительства Тверской области от 25 января 2021 г. № 25-пп, руководствуясь Уставом МО «Дмитровогорское сельское поселение» Конаковского района Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить инвестиционную программу «Очистные сооружения механической очистки в селе Дмитрова Гора Конаковского муниципального района Тверской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования на информационных стендах поселения и подлежит размещению на официальном сайте МУ «Администрация Дмитровогорского сельского поселения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Дмитровогорского сельского поселения С.К. Жуков

**Приложение**

**к постановлению №106 от 20.10.2022 года**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА**

**«Очистные сооружения механической очистки в селе Дмитрова Гора Конаковского муниципального района Тверской области»**

1. **Cоциально-экономическое обоснование о необходимости реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства с расчетом социальной и (или) экономической эффективности его реализации.**

Дмитровогорское сельское поселение является административно-хозяйственной единицей Конаковского района Тверской области с административным центром в с.Дмитрова Гора. Поселение расположено в восточной части Конаковского района.

Село Дмитрова Гора - это административный центр муниципального образования «Дмитровогорское сельское поселение», расположенный в восточной части Конаковского района. Расстояние между центром Тверской области г.Тверь составляет - 91 км, а до центра Конаковского района - г.Конаково 15 км.

Численность населения села Дмитрова Гора - 1315 человек. На территории села Дмитрова Гора находится 510 домовладения, из них 347домовладений подключено к сетям централизованного водоотведения.

Жилой фонд в сельском поселении представлен индивидуальными жилыми домами, за исключением с.Дмитрова Гора, в котором находятся многоквартирные жилые дома. Согласно документам территориального планирования сельского поселения перспективная жилая застройка будет представлена индивидуальными жилыми домами.

В селе функционирует одна дневная общеобразовательная школа, рассчитанная на 146 учащихся. Из дошкольных детских учреждений - один детский сад, рассчитанный на 110 детей. Медицинское обслуживание населения осуществляется в амбулаторной больнице в с. Дмитрова Гора на 10 мест. В селе расположен Дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс и храм с музеем. Также в 2018-2019 годах проведено благоустройство общественных территорий села Дмитрова Гора. В селе расположены магазины розничной торговли.

Село Дмитрова Гора обеспечена всеми коммунальными услугами. Водоснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов осуществляется посредством централизованной системы водоснабжения с 2 водозаборными скважинами.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с. Дмитрова Гора представлено существующей сетью напорно-самотечных коллекторов, КНС и очистными сооружениями. На очистные сооружения поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения с территории с. Дмитрова гора, а также от объектов непроизводственного назначения(детский сад, школа, ФОК и др).

Очистные сооружения села Дмитрова Гора введены в эксплуатацию в 1974 году.

Согласно отчету о техническом обследовании очистных сооружений механической очистки в селе Дмитрова Гора- существующие сооружения не пригодны для эксплуатации, необходим демонтаж сооружений во избежаниеаварийной ситуации, требуется реконструкция объекта.

Инвестиционная программанаправлена на обеспечение бесперебойного водоотведения и очистку сточных вод в соответствии с нормами.

По территории села проходит газопровод высокого, среднего и низкого давления. Электроснабжение осуществляется от подстанции ТП 35/10 кВ.

На территории поселения функционируют предприятия АО «Агрофирма Дмитрова Гора», сфера деятельности животноводство, площадь сельскохозяйственных угодий - 15,4 тыс. га, из них 3.5 тыс. га в Дмитровогорском сельском поселении. Поголовье свиней - 365105, КРС - 11752 голов. Общая численность работников предприятия - 3048 человек, в том числе порядка 500 человек жители Дмитровогорского сельского поселения.

Реализация инвестиционной программы обеспечит жителей поселения комфортными условиями проживания на селе, значительно улучшит качество жизни людей, оздоровит экономическую, социальную и демографическую ситуацию, позволит привлечь новых работников на сельскохозяйственное производство.

Проектом предусмотрено реконструкция существующих очистных сооруженийв с. Дмитрова Гора, производственная мощность которых составит 300 куб.м./сутки.

Финансирование реконструкции очистных сооружений планируется за счет бюджетных средств и средств АО «Агрофирма Дмитрова Гора».

1. **Обоснование необходимости участия Дмитровогорского сельского поселения в решении проблемы.**

Целью государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» на 2021-2026 годыявляется создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса Тверской области и улучшения условий проживания граждан в сельской местности Тверской области.

Одним из приоритетов комплексного развития АПК Тверской области является создание комфортных условий проживания –водоотведение на селе.

Вместе с тем в соответствие с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относятсяорганизация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Таким образом, реализация инвестиционной программы соответствует целям государственной программы и обеспечивает решение вопросов местного значения Дмитровогорского сельского поселения.

1. **Цели реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства.**
2. Привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования для реализации программы.
3. Создание механизма обеспечения централизованным водоотведением населения.
4. Бесперебойное водоотведение и очистка стоков согласно нормам.
5. Увеличение численности населения с. Дмитрова Гора.
6. Привлечение молодых специалистов в сельское поселение.
7. **Основные мероприятия по реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства.**

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и призваны обеспечить взаимодействие всех исполнителей программы. Они разделяются на мероприятия, связанные с созданием нормативно-правовой базы, организационные мероприятия, а так же мероприятия о финансировании программы за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Мероприятия по формированию нормативно-правовой базы:

- разработка предложений о внесении изменений в нормативные и правовые акты сельского поселения, касающиеся водоотведения;

- разработка и принятие актов сельского поселения, направленных на реализацию программы;

- мониторинг потребности местного населения в водоотведении;

- разработка ПСД;

- определение исполнителей программы;

- подготовка пакета документов, для участия в федеральной целевой программе комплексного развития сельских территорий;

- подготовка пакета документов для реализации программы в раках адресной инвестиционной программы Тверской области;

- получение разрешение на реконструкцию;

- организация реконструкции;

- ввод объекта в эксплуатацию;

- получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1. **Срок реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства.**

2021-2022 год начала реализации проекта - проведение инженерных изысканий, проектирование объекта, прохождение государственной экспертизы.

2023 год - реконструкция объекта и ввод в эксплуатацию.

1. **Объем средств, необходимый для реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства, с разбивкой по годам.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид финансирования | 2021-2023 | 2023 |
| Общий объём финансирования, тыс.руб., в том числе: | 58 976,7 | 49 610,4 |
| СМР, оборудование  | 28 255,3 | 28 255,3 |
| оборудование | 21 355,1 | 21 355,1 |
| Прочие затраты | 9 366,3 | - |
| В том числе разработка ПИР и прохождение государственной экспертизы | 5 224,7 | - |

1. **Обоснование объема средств, необходимого для реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства.**

Обоснование объема средств, необходимого для реализации инвестиционной программы подготовлено на основании сметной документации, подготовленной согласно проектной документации по строительству объекту.

Достоверность принятых проектных решений и сметной стоимости проекта подтверждается положительных заключением государственной экспертизы.

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по объекту «Очистные сооружения механической очистки в селе Дмитрова Гора Конаковского муниципального района Тверской области» №69-1-1-3-068947-2022 от 27.09.2022.

Постановление администрации Дмитровогорского сельского поселения № 93 от 27 сентября 2022 года «Об утверждении проектной и сметной документации».

1. **Структура источников финансирования инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства, в том числе заявленный объем финансирования объекта капитального строительства органом местного самоуправления муниципального образования Тверской области.**

Финансированиеразработкипроектно-сметной документации, инженерныхизысканий и прохождения государственной экспертизы было осуществлено за счет внебюджетных источников.

Финансирования строительно-монтажных работ планируется в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2023 год, в рамках государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области».

|  |  |
| --- | --- |
| Вид финансирования | 2023 план |
| Общий объём финансирования, тыс.руб, в том числе | 49 610,4 |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 42 987,4 |
| Областной бюджет, тыс.руб. | 1 329,6 |
| Местный бюджет, тыс.руб. | 332,4 |
| Средства внебюджетных источников, тыс. руб.  | 4 961,0 |

1. **Механизмы реализации инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства.**

Ответственный исполнитель за реализацию программы – администрация Дмитровогорского сельского поселения Конаковского района Тверской области.

Реализация программыосуществляется посредством размещения муниципального заказасогласно Федеральному закону РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Администрация выполняет следующие функции:

* организует реализацию программы, вносит предложения о внесении изменений и несет ответственность за достижение показателей, а так же конечных результатов реализации;
* разрабатывает календарный план реализации программы с указанием ответственных исполнителей на очередной финансовый год;
* выполняет функции технического заказчика строительно-монтажных работ;
* получает разрешение на реконструкцию объекта;
* проводит конкурентные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
* заключает договор с ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» на осуществление строительного контроля по проведению работ;
* уведомляет Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций о сроках проведения работ для осуществления государственного строительного надзора;
* проводит надзора за выполнением строительно-монтажных работ;
* получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
* заключает договора со специализированными организациями на содержание и обслуживание построенных объектов.
1. **Механизмы управления и контроля за реализацией инвестиционной программы по созданию объекта капитального строительства.**

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Глава Дмитровогорского сельского поселения.

Для максимизации эффекта при реализации программы администрацией в качестве экспертов могут привлекаться отраслевые специалисты, общественные объединения предпринимателей, специализированные консалтинговые компании, научные и образовательные организации.

При выполнении строительно-монтажных работ в обязательном порядке выполняется независимый строительный контроль. Строительный контроль позволяет отслеживать технологическую последовательность выполнения строительных работ.

Строительный контроль в ходе реализации программы позволяет обеспечить точное соблюдение, определяемых проектом, сроков, объемов, стоимости и качества производимых работ и строительных материалов. Кроме того, строительный контроль включает в себя и проверку правильности соблюдения технологии ведения строительно-монтажных работ.

Администрация Дмитровогорского сельского поселения осуществляет:

* планирование объемов финансирования за счет бюджетных и внебюджетных источников;
* готовит пакет документов для включения объекта в адресно-инвестиционную программу Тверской области в соответствии с требованиями законодательства;
* обеспечивает привлечение средств местного бюджета и при необходимости внебюджетных источников;
* осуществляет контроль за своевременным и эффективным использованием бюджетных средств по реализации настоящее программы;
* координирует деятельность проектных, строительных и прочих организаций, участвующих в реализации программы;
* несет ответственность за целевое использование средств бюджета.